| .06.2024 40-02-2024 ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТ на сайт прокуратуры Республики Алтай в сети «Интернет» |  | Прокурору Республики Алтай Богданчикову А.Б. |
| --- | --- | --- |

По постановлению прокурора Шебалинского района подрядчик привлечен к административной ответственности за невыполнением работ по контракту в установленный срок

Прокуратурой Шебалинского района проведена проверка исполнения требований законодательства о закупках для государственных нужд при реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В результате проверки установлено, что 17.03.2023 между КУ РА «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (заказчиком) и ООО «Строитель» (подрядчиком) заключен государственный контракт № КАПиСАД-2023/0290, предметом которого является выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильной дороги «Шебалино-Каспа» км 27+000 – км 34+000. Срок исполнения контракта – ноябрь 2023.

Вместе с тем, подрядчиком работы по ремонту автомобильной дороги регионального значения «Шебалино-Каспа» на момент окончания срока действия государственного контракта не выполнены в полном объеме.

Вследствие ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств по контракту существенно нарушены охраняемые законодательством о безопасности дорожного движения интересы общества и государства на приведение дорог в состояние, отвечающие требованиям безопасности.

В связи с чем прокурором Шебалинского района возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении директора ООО «Строитель».

Постановлением мирового судьи судебного участка Шебалинского района Республики Алтай от 21.06.2024 директор ООО «Строитель» признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5 % от неисполненных по контракту обязательств.

Прокурор района  					                                         А.В. Деревягин

Исп. А.Ю. Болычева, тел. 8(38849)22276